交通流预测实现流程文档

仿真数据驱动 + Transformer 短时预测｜面向数字孪生底座的落地版本

适用前提：当前团队暂无真实检测数据，仅使用 SUMO 仿真数据训练短时预测模型；模型输出需服务于强化学习信号灯控制与事故场景模拟推演。本文件不追求论文式铺陈，而是作为开发推进和任务分解的抓手。

先行拍板的 7 个决策（建议作为本周内部统一口径）

| 决策项 | 建议值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预测区域 | 复杂瓶颈区局部 | 先做 1 个主线—匝道—信号交叉口闭环，不先做全网。 |
| 时间粒度 | 60 s | 兼顾波动性、稳定性与后续信号控制联动。 |
| 输入窗口 L | 12 步（过去 12 分钟） | 初始实现足够；后续可尝试 15/20 步。 |
| 预测窗口 H | 15 步（未来 15 分钟） | 评估时分开看 5/10/15 步误差。 |
| 主标签 | 流量 + 速度 + 排队长度 | 若首版资源紧张，可先做“流量 + 排队长度”。 |
| 首版模型 | V1：拼接式多变量 Transformer | 先落地、先跑通，再升级为空间—时间 Transformer。 |
| 对照基线 | HA / XGBoost / LSTM | 必须保留，便于说明改进来自模型设计而非场景设置。 |

总体实施主线

| 场景配置 | → | 数据生成 | → | 数据集构建 | → | 模型训练 | → | 平台联调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 一、模块定位与首期边界

交通流预测模块在数字孪生底座中的职责，不是单独输出一条“未来流量曲线”，而是为平台提供可前瞻的交通状态估计：面向未来 5–15 分钟预测关键观测点的流量、速度、排队长度，并把结果向下游传递给信号控制策略和事故推演模块。

| 维度 | 首期建议范围 | 暂不纳入首期 |
| --- | --- | --- |
| 空间范围 | 复杂瓶颈区的局部闭环（4–8 个关键观测点） | 全城路网级泛化 |
| 数据来源 | SUMO 场景批量生成 + 探测器/TraCI 采样 | 真实检测器、视频感知、多源融合 |
| 模型目标 | 短时多变量预测（未来 15 分钟） | 长时 OD 需求预测、全天趋势预测 |
| 服务对象 | RL 信号灯控制、事故推演、可视化看板 | 全平台统一总线、完整权限/调度系统 |

首期目标一句话：在仅有仿真数据的前提下，构建一个可复现、可评估、可接入平台的短时交通状态预测服务，为后续控制与推演提供统一输入。

# 二、总体实施路线与阶段出口

建议按“先跑通、再增强、再联调”的三段式推进。每个阶段都要有可交付物和明确退出条件，避免一开始直接卷入复杂模型和平台工程。

| 阶段 | 阶段名称 | 核心任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 定义对象与接口 | 拍板预测区域、观测点、标签、时间粒度、API 输出格式。 | 形成统一字段表与样本张量定义 |
| P1 | 场景生成 | 建立正常、拥堵、控制扰动、事故扰动四类场景族；配置批量运行脚本。 | 能稳定批量产出多场景仿真日志 |
| P2 | 数据采集与清洗 | 从探测器与 TraCI 收集 60 s 聚合数据，补齐时间索引，生成训练表。 | 拿到结构化时序表并完成质检 |
| P3 | 基线与 V1 模型 | 实现 HA / XGBoost / LSTM 与拼接式 Transformer，完成首轮对比。 | Transformer 至少优于 2 个基线 |
| P4 | 增强实验 | 加入控制特征、事件特征、域随机化；必要时升级为时空 Transformer。 | 在高峰/事故子集上误差稳定 |
| P5 | 平台联调 | 封装推理服务，接入信号控制与事故推演流程。 | 可在平台中完成一次预测—控制—推演闭环演示 |

# 三、仿真数据生成：先把“数据分布”做对

只有仿真数据时，最容易出现的问题不是“模型不够复杂”，而是训练分布过窄：模型只会记住一种 demand、一种信号配时、一种行为参数。首期实现必须显式做域随机化（domain randomization），让模型见到足够多的合理扰动。

| 随机化维度 | 建议做法 | 可调参数举例 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求强度 | 按时段与方向随机缩放流量 | 总流量 ±10%～30%；主辅路不均衡系数 | 高 |
| 行为参数 | 扰动跟驰/变道/期望速度分布 | desiredSpeed、tau、laneChange aggressiveness | 高 |
| 信号控制 | 切换周期、绿信比、相位策略 | cycle、split、offset、相位顺序 | 高 |
| 事故事件 | 加入车道封闭、容量下降、匝道扰动 | 封闭 1 条车道、持续 5/10/15 分钟 | 高 |
| 传感噪声 | 模拟采集误差与缺失 | 高斯噪声、随机缺测、延迟上报 | 中 |

建议的场景族设计

| 场景族 | 说明 | 至少覆盖的组合 | 种子数 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 正常流 | 中等流量、稳定配时 | 平峰 / 一般高峰 | ≥10 |
| S2 拥堵流 | 需求上升、瓶颈明显 | 主线高峰 / 匝道高峰 / 双高峰 | ≥10 |
| S3 控制扰动 | 同需求下切换不同配时或策略 | 固定配时 A/B、相位微调 | ≥8 |
| S4 事故扰动 | 加入车道封闭或容量跌落 | 主线事故 / 匝道事故 / 路口异常 | ≥10 |
| S5 传感异常 | 对输出再加噪声、缺测 | 缺测 5% / 10%，噪声强弱两档 | ≥6 |

# 四、数据采集与样本构建

这一部分决定后面模型能不能训练顺畅。建议先把所有输出统一整理为“长表 + 滑窗样本”两层结构：先存原始时序长表，再离线切成训练样本。

4.1 建议采集字段

| 字段类别 | 字段建议 | 用途 | 是否首期必需 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态特征 | flow、speed、occupancy、queue_length | 核心输入与标签 | 是 |
| 控制特征 | phase_id、phase_elapsed、green_remaining | 让模型知道当前控制状态 | 是 |
| 上下文特征 | time_of_day、weekday_flag、scenario_id | 让模型区分不同场景簇 | 是 |
| 事件特征 | incident_flag、blocked_lane_num、capacity_drop | 事故场景预测与鲁棒性 | 是 |
| 行为特征 | lane_change_count、merge_count、desired_speed_mean | 强化“高保真”差异化 | 建议 |
| 质量特征 | missing_mask、noise_level | 让模型适应仿真传感噪声 | 建议 |
| 标签 | future_flow / future_speed / future_queue | 多步预测目标 | 是 |
| 元数据 | run_id、seed、detector_id | 分割数据集与追踪来源 | 是 |

4.2 样本张量定义（建议先做 V1，再升级 V2）

| 版本 | 输入张量 | 适用场景 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | X ∈ [B, L, F_total] | 关键观测点不多（4–8 个），希望先快速落地 | 把所有节点特征拼接成一个向量，训练和部署最简单 |
| V2 | X ∈ [B, L, N, F_node] | 希望保留空间结构，后续写作亮点更强 | 在 V1 稳定后升级为时空 Transformer |
| Y | Y ∈ [B, H, O] | O = 节点数 × 目标数 | 建议一次直接输出未来 15 步，避免自回归误差累积 |

4.3 首期推荐的数据切分规则

不要按滑窗后的样本随机切分；要按 run_id / seed / 场景族 切分，避免同一条仿真轨迹泄漏到训练集和测试集。

训练 / 验证 / 测试建议按仿真运行批次切分为 70% / 15% / 15%。

测试集必须包含“未见过的事故组合”或“未见过的配时组合”，这样才有说服力。

4.4 建议的样本规模底线

如果采样周期为 60 s，单次有效仿真 90 分钟，输入窗口 L=12，预测窗口 H=15，则单次运行约可产生 90 - 12 - 15 + 1 = 64 个可用滑窗样本。若有 6 个场景族 × 每族 10 个随机种子，则样本量约为 6 × 10 × 64 = 3840 组。首期建议把目标提高到 1 万组以上，方法是增加运行时长、场景组合和随机种子。

# 五、Transformer 建模路线：先 V1，后 V2

首版不要一上来做很重的空间—时间双注意力结构。对于局部瓶颈区、观测点数量较少的场景，先用拼接式多变量 Transformer 跑通端到端闭环，更容易拿到稳定结果和可解释的 ablation。

| 版本 | 结构概念 | 核心输入 | 优点 | 何时采用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 时间 Transformer（节点拼接） | 过去 L 步的多节点交通状态、信号特征、事件特征 | 实现简单、样本利用率高、部署轻量 | 首版必做 |
| V2 | 时空 Transformer（节点嵌入 + 时间注意力） | 保留节点维度 N，显式做空间关系建模 | 论文表达更强，对空间传播更友好 | V1 稳定后 |

5.1 V1 推荐结构（首版落地方案）

| 输入投影 | → | 位置/时间嵌入 | → | 3–4 层 Encoder | → | MLP 预测头 | → | 未来 H 步输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输入张量：X ∈ [B, L, F_total]，其中 F_total = 所有观测点状态特征拼接 + 控制特征 + 事件特征 + 时间上下文。

输出张量：Y ∈ [B, H, O]，O = 节点数 × 目标数；建议直接多步输出，而不是逐步滚动预测。

时间编码：建议同时加入绝对位置编码和 time-of-day 的周期编码（sin/cos）。

节点标识：即使 V1 把节点拼接，也建议为每个节点保留固定顺序，并在字段映射表中锁定。

5.2 推荐损失函数与训练策略

| 部分 | 建议 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主损失 | Huber / MAE | 比 MSE 更稳，面对事故尖峰不容易被极端值拖偏。 |
| 多目标权重 | flow : speed : queue = 0.4 : 0.2 : 0.4 | 排队长度与控制联动最强，建议提高权重。 |
| 高峰/事故加权 | 对 peak / incident 样本乘 1.2–1.5 | 避免模型在“平均场景”上看起来很好、关键场景却失效。 |
| 输出方式 | 直接多步输出 | 减少自回归累积误差，更适合短时多步预测。 |

5.3 首版超参数默认值

| 超参数 | 建议值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| d_model | 128 | 首版够用；若过拟合严重，不要先加大模型。 |
| n_heads | 4 | 与 d_model 搭配稳妥。 |
| encoder layers | 3–4 | 先做 3 层，如欠拟合再升到 4 层。 |
| dropout | 0.1 | 仅仿真数据时建议保留轻度正则。 |
| batch size | 64 | 视显存和样本长度调整。 |
| optimizer | AdamW | 学习率建议 1e-3 起步。 |
| epochs | 50–80 | 配合 early stopping；不要盲目拉长。 |

# 六、实验设计、验收口径与平台联调

训练过程不要只看整体 MAE，要把“整体 / 高峰 / 事故 / 控制切换”拆开看。数字孪生平台真正关心的是关键场景是否可用，而不是平均误差是否好看。

6.1 必做对比实验

| 实验 | 内容 | 目的 | 是否首期必做 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | HA 基线 | 检验是否只是学到日内平均模式 | 是 |
| E2 | XGBoost / LightGBM | 给传统机器学习一个强基线 | 是 |
| E3 | LSTM/GRU | 与常规时序深度模型比较 | 是 |
| E4 | Transformer V1 | 首版主模型 | 是 |
| E5 | Transformer V1 + 控制/事件特征 | 证明数字孪生上下文特征有效 | 是 |

6.2 指标与验收门槛

| 维度 | 指标 | 建议口径 | 通过门槛（建议） |
| --- | --- | --- | --- |
| 整体误差 | MAE / RMSE / WAPE | 分别统计 5/10/15 步 | 优于 LSTM 5% 以上 |
| 排队预测 | Queue MAE | 只看关键瓶颈观测点 | 事故场景不崩 |
| 峰值场景 | Peak subset MAE | 高峰需求子集单独统计 | 不能明显劣化 |
| 事故场景 | Incident subset MAE | 封道/容量跌落子集单独统计 | 误差可控且走势正确 |
| 推理性能 | 单次推理时延 | CPU 环境下测量 | < 0.5 s / 次 |

6.3 与信号控制和事故推演的接口建议

| 下游模块 | 接入方式 | 推荐输出 |
| --- | --- | --- |
| RL 信号灯控制 | 把未来 5–15 分钟预测状态作为增强状态或上层先验 | pred_flow、pred_queue、pred_speed |
| 事故推演 | 先生成“无事故基线预测”，再叠加事故扰动比较偏差 | baseline_pred 与 incident_pred |
| 可视化平台 | 当前状态 + 未来趋势双轨显示 | horizon、node_id、pred_value、scenario_tag |

6.4 最低可用 API 约定（建议）

POST /predict
input:
{
  "timestamp": "...",
  "window": [过去 L 步的多节点状态特征],
  "control_state": {...},
  "context": {"scenario_id": "...", "incident_flag": 0}
}

output:
{
  "horizon": [1, 2, ..., 15],
  "nodes": [
    {"node_id": "N1", "pred_flow": [...], "pred_speed": [...], "pred_queue": [...]},
    {"node_id": "N2", "pred_flow": [...], "pred_speed": [...], "pred_queue": [...]}
  ]
}

# 七、建议排期、目录结构与风险兜底

7.1 六周推进表（可压缩为四周）

| 周次 | 重点产物 | 核心任务 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 字段表 + 观测点定义 | 拍板区域、探测器、标签与实验口径 | 算法 + 仿真 |
| W2 | 批量仿真脚本 | 完成场景配置、批量运行与采集脚本 | 仿真 |
| W3 | 训练集 v1 | 完成长表清洗、滑窗样本与数据切分 | 数据 |
| W4 | 基线 + Transformer V1 | 跑通 HA / XGBoost / LSTM / Transformer | 算法 |
| W5 | 增强实验 | 加入控制/事件特征与域随机化，完成误差分析 | 算法 |
| W6 | 联调演示 | 封装 API，接入控制/事故推演，准备展示素材 | 算法 + 平台 |

7.2 推荐工程目录

project/
├── configs/                 # 场景、训练、推理配置
├── sim/
│   ├── networks/            # 路网、信号控制、附加文件
│   ├── scenarios/           # 场景模板与批量参数
│   └── scripts/             # run_sumo_batch.py / collect_outputs.py
├── data/
│   ├── raw/                 # 原始仿真输出
│   ├── processed/           # 清洗后的长表
│   └── datasets/            # 滑窗样本
├── models/
│   ├── baselines/
│   └── transformer/
├── service/                 # 推理 API 与平台接入
└── reports/                 # 指标表、误差图、演示材料

7.3 常见风险与兜底策略

| 风险 | 表现 | 兜底策略 |
| --- | --- | --- |
| 场景过于单一 | 测试集一换组合就崩 | 增大 domain randomization，测试集保留未见组合 |
| V1 不优于 LSTM | 模型复杂但没收益 | 补控制/事件特征，改直接多步输出；必要时尝试 PatchTST 风格切片 |
| 事故样本太少 | 整体误差好看，事故场景很差 | 事故场景单独增采、加权训练、单独报告子集指标 |
| 标签太平滑 | 模型学不到拥堵突变 | 缩短采样周期至 30 s 或增加 burst demand / 突发事件 |
| 平台联调困难 | 模型能跑但接不上系统 | 先定义最小 API，先离线回放，再在线联调 |

落地优先级结论：先用仿真数据把“场景生成—样本构建—V1 Transformer—离线评估—最小 API”这条链路跑通；只有在这条主线稳定后，再投入更多时间到时空 Transformer、行为特征增强和展示包装。